Обнародовано в сетевом издании – сайте

муниципальных правовых актов Советского городского

округа Ставропольского края сгоск.рф/npa

29.12.2022 г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 декабря 2022 г.№ 1676**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 23 МАРТА 2018 Г. № 317**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 г. № 14 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 513 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 08 декабря 2022 г. № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018 г. № 22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» (с изменениями), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского городского округа Ставропольского края в разделе «Экономика»/ «Документы стратегического планирования»/ «Муниципальные программы, программы».

3. Обнародовать настоящее постановление в форме размещения в сетевом издании - сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края Киянова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края.

Временно исполняющий полномочия

Главы Советского городского округа

Ставропольского края, заместитель

Главы администрации - начальник

Управления сельского хозяйства и охраны

окружающей среды администрации

Советского городского округа

Ставропольского края

А.И. КОБЕРНЯКОВ

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Советского городского округа**

**Ставропольского края**

**от 23 марта 2018 г. № 317**

**(в редакции постановления администрации Советского**

**городского округа**

**Ставропольского края**

**от 29 декабря 2022 г. № 1676)**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»  (далее - Программа) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в лице начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа В.В. Киянова |
| Соисполнители Программы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа);  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее – отдел городского хозяйства администрации округа);  - управление образования администрации округа (далее - управление образования);  - отдел ГИБДД по Советскому городскому округу Ставропольского края (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД Советского округа);  - отдел ГИБДД г. Буденновска (по согласованию);  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Нины;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Отказном (далее – территориальные отделы администрации округа) |
| Участники Программы | - индивидуальные предприниматели, предприятия и учреждения, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы Программы | - «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»;  округа Ставропольского края»  - «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»;  - «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»;  - «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»; |
| Цели Программы | - улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края (далее –округ);  - повышение безопасности дорожного движения на территории округа;  - обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа;  - повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа |
| Индикаторы достижения целей Программы | - доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов;  - доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа;  - доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети;  - доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети;  - темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы:  2020-2025 годы  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2020-2025 годы составляют 494292,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 130371,14 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 134694,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей;  - в 2022 году – 115864,62 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 52434,42 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 267822,91 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 97328,68 тыс. рублей;  - в 2021 году – 74202,71 тыс. рублей;  - в 2022 году – 74600,68тыс. рублей;  - в 2023 году – 21690,84 тыс. рублей;  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 226469,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 33042,46 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 60491,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 41263,94 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 30743,58 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы:  - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов на 1,8%;  - увеличение доли протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа до 5%;  - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети на 3%;  - увеличение доли автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети на10,6%;  - увеличение темпа снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа до 6%. |

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", с приоритетами Стратегии социально – экономического развития округа до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов округа от 29 ноября 2019 г. № 328 «О Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года».

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:

«Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» (Приложение № 1 к Программе);

«Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» (Приложение № 2 к Программе);

«Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» (Приложение № 3 к Программе);

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» (Приложение № 4 к Программе).

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сведения основных мероприятий, в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы Программы.

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целями программы являются:

- улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края (далее – округ);

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;

- развитие дорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа;

- расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров;

|  |
| --- |
| - улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа;  - проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;  - обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения. |

**Раздел 2. Основные мероприятия Программы**

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Программы изложена в разделах 2 Подпрограмм Программы.

**Раздел 3.Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменением).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы**

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников финансирования и за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2020-2025 годы составляют 494292,24тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 130371,15 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 134694,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 115864,62 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 52434,42 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей); - в 2024 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

КБ – 267822,91 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 97328,68 тыс. рублей;

- в 2021 году – 74202,71 тыс. рублей;

- в 2022 году – 74600,68 тыс. рублей;

- в 2023 году – 21690,84 тыс. рублей;

- в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2025 году - 0,00 тыс. рублей,

МБ – 226469,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2020 году – 33042,46 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 60491,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 41263,94 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 30743,58 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 30463,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них: средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2020 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 202 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в лице начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа В.В. Киянова |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа);  - управление образования администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее - управление образования);  - отдел ГИБДД по Советскому городскому округу (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД Советского округа);  - отдел ГИБДД г. Буденновска; (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа;  - развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа |
| Показатель решения задач Подпрограммы | - протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям;  - доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов;  - доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2020-2025 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 67682,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 67682,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 20544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - уменьшение протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям на 0,8 км;  - увеличение доли оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 9,1%;  - увеличение доли оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 18,2% |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целями Подпрограммы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на территории округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение условий движения, устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа;

- развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа.

**Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Достижение заявленных целей Подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1. Улучшение условий движения и устранение опасных участков, на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов округа:

- ремонт: устройство асфальтобетонного покрытия;

- содержание: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, профилировка гравийных обочин, окраска ограждений, павильонов, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без добавления нового материала);

2. Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов: «Михайловка – Колтуновский», «с. Солдато-Александровское – хутор Колесников»;

- выполнение (внесение изменений) проектов организации дорожного движения (далее – ПДД) на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов: «Подъезд к хутору Кавказский от автомобильной дороги «Зеленокумск-Соломенское-Степное».

3. Развитие дорожной инфраструктуры:

- реконструкция автомобильного моста на автомобильной дороге: «Горькая Балка - Отказное примыкание к автомобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минводы;

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменением).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения**

**задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям Программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 67682,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), них:

МБ – 67682,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей)%;

- в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  « Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в лице начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа В.В. Киянова |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа);  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа (далее - отдел городского хозяйства администрации округа);  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Нины;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Отказном (далее – территориальные отделы администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | отдел ГИБДД по Советскому городскому округу (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД Советского округа);  отдел ГИБДД г. Буденновска (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Задача Подпрограммы | - расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа; |
| Показатель решения задачи Подпрограммы | - протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2020-2025 годы.  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 20313,91 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 2431,87 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 5326,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 7059,83 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 5495,22 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 12167,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 2000,00 тыс. рублей;  - в 2021 году – 3144,66 тыс. рублей;  - в 2022 году – 3945,23 тыс. рублей;  - в 2023 году – 3077,57 тыс. рублей;  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей,  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 8146,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 431,87 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 2182,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 3114,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 2417,65 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа на 1,09 км |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целями Подпрограммы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на территории округа.

Для достижения этих цели необходимо решение следующей задачи:

- расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа.

**Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы систематизируется по основному показателю:

- модернизация – повышение благоустройства улично-дорожной сети округа. В разделе будут осуществлены следующие мероприятия по строительству и ремонту пешеходных дорожек, ремонту автомобильных дорог:

г. Зеленокумск – ул. Энгельса (от пер. Владикавказского до пер. Партизанского) - 624 м2, (520 п/м); ул. Колхозная (от ул. Кашпарова через пер. Партизанский до № 94) - 1080 м2, (900 п/м); пер. Партизанский (от ул. Пугачева до ул. Энгельса) - 282 м2, (235 п/м); ул. Кашпарова (от ул. Островского до ул. Заводской) - 991,2 м2, (826 п/м); пер. Короткий (от ул. Энгельса до ул. Крестьянской) - 576 м2, (480 п/м); ул. Пугачева нечетная сторона (от ул. 60 лет Октября до пер. Партизанский) - 1176 м2, (980 п/м); ул. Малосадовая (от ул. Почтовой до ул. Гоголя) - 564 м2, (470 п/м); ул. Подгорная - 330 м2, (275 п/м); ул. Урицкого (от ул. Дзержинского и до конца - в гору) до № 126 - 276 м2, (230 п/м);

с. Солдато-Александровское – ул. Крупской (1895 п/м);

с. Правокумское: ул. Ленина – 0,3 км;

с. Отказное: ул. Маяковского – 0,7 км;

п. Селивановка – ул. Учительская, ул. Буденного, ул. Приозерная – 1620 п/м;

х. Тихомировка.

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края».

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах,**

**присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6.Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 20313,91 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2020 году – 2431,87 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 5326,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 7059,83 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 5495,22 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 12167,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 2000,00 тыс. рублей;

- в 2021 году – 3144,66 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3945,23 тыс. рублей;

- в 2023 году – 3077,57 тыс. рублей;

- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,

МБ – 8146,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2020 году – 431,87 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 2182,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 3258,30 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края « Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в лице начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа В.В. Киянова |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа);  администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа (далее - отдел городского хозяйства администрации округа);  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Нины;  - территориальный отдел администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Отказном (далее – территориальные отделы администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | отдел ГИБДД по Советскому городскому округу (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД Советского округа);  отдел ГИБДД г. Буденновска (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Задача Подпрограммы | - улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа;  - протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2020-2025 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 406218,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 118609,28 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 109485,24 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 98246,93 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 37609,20 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 21133,71 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 21133,71 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 165994,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 42867,73 тыс. рублей;  - в 2021 году – 33857,84 тыс. рублей;  - в 2022 году – 70655,45 тыс. рублей;  - в 2023 году – 18613,28 тыс. рублей;  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 240223,77 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 75741,54 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 75627,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 27591,48 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 18995,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 21133,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 21133,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение количества пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа до 10 ед.;  - увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия до 3,1 км |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа.

**Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы систематизируется по следующим основным показателям:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети округа

- ремонт: асфальтобетонного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, устройство светофорных объектов;

- содержание: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, ливневые канализации, профилировка гравийных обочин, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без добавления нового материала, с добавлением нового материала).

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменением).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации**

**и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям,задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6.Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 406218,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 118609,28 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 109485,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 98246,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 37609,20 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 21133,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 21133,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

КБ – 165994,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 42867,73 тыс. рублей;

- в 2021 году – 33857,84 тыс. рублей;

- в 2022 году – 70655,45 тыс. рублей;

- в 2023 году – 18613,28 тыс. рублей;

- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,

МБ – 240223,77 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 75741,54 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 75627,40 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 70655,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 18613,28 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 21133,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 21133,71 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ**

**ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края « Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края (далее – администрация, округ) в лице начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа В.В. Киянова |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел ГИБДД по Советскому городскому округу (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД Советского округа);  - отдел ГИБДД г. Буденновска; (по согласованию)  - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | - управление образования администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее - управление образования);  - отдел городского хозяйства администрации округа (далее – отдел городского хозяйства администрации округа) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;  - обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай»;  - количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения;  - количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Советского городского округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности»);  - количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2020-2025 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2020 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:  средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2019 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2020 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение количества районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» до 2 ед.;  - сохранение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на уровне 1 ед.;  - увеличение количества наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») до 59 ед.;  - увеличение публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» до 4 шт. |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате ДТП.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков улично-дорожной сети округа;

- проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;

- обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения.

**Раздел 2. Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы систематизируется по следующим основным показателям:

- информирование населения по повышению безопасности дорожного движения, проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения:

- оказание методической помощи в создании и организации работы по безопасности дорожного движения, уголков безопасности дорожного движения в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности»);

- проведение смотра-конкурса среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай»;

- устройство площадки для обучения детей правилам дорожного движения.

- обеспечение доступности информации по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: подготовка и публикация материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни»

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменением).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6.Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Подпрограммы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2020-2025 годы составляют 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2020 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в том числе:

МБ – 78,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2020 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2020 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 5**  **к муниципальной программе Советского городского**  **округа Ставропольского края «Развитие дорожного**  **хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского**  **края**  **СВЕДЕНИЯ**  **ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ».**  <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; автомобильные дороги округа, вне границ населенных пунктов - автомобильные дороги общего пользования местного значения округа, вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности округа; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ООБиСР – отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель основного мероприятия Программы | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами  и показателями Программы | | начала  реализации | окончания реализации | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | **Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение**  **безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов**  **Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения**  **на автомобильных дрогах вне границ населенных пунктов»** | | | | | | | | | 1. | **Основное мероприятие**  1. Улучшение условий движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов (комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик, поддержание надлежащего технического состояния, организация и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов) | ОГТиМХ | | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, на 1,8%. | Показатель 1.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **и улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | 2. | **Основное мероприятие**  Ремонт и содержание автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов (ремонт: устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство пешеходных переходов, устройство светофорных объектов;  - содержание: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, профилировка гравийных обочин, окраска ограждений, павильонов, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без добавления нового материала); | ОГТиМХ | | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, на 1,8%.  - увеличение количества светофорных объектов на автомобильных дорогах округа вне границ населенных пунктов на 2 ед. | Показатель 1.1, 2.1, 1.2 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 2.1 | Реконструкция автомобильного моста на автомобильной дороге «Горькая Балка - Отказное примыкание к автомобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минводы» | ОГТиМХ | | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение количества реконструируемых  искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов на 3,4%. | Показатель 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 2.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение количества технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов на 2 шт.;  - увеличение количества проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 8 шт; | Показатель 1.1, 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 2.3 | Выполнение технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов: в 2018 году:  «Михайловка-Колтуновский», «Село Солдато-Александровское-хутор Колесников». | ОГТиМХ,  ТО | | 2020 г | 2025 г | - увеличение количества технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов на 2 шт. | Показатель 2.2 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 2.4 | Выполнение (внесение изменений) проектов организации дорожного движения (далее – ПДД) на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов: в 2018 году: «Подъезд к хутору Кавказский от автомобильной дороги «Зеленокумск-Соломенское-Степное». | ОГТиМХ,  ТО | | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение количества проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 8 шт. | Показатель 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 2.5 | Устройство светофорных объектов на автодорогах:  подъезд к хутору Кононов от автодороги Зеленокумск-Соломенское–Степное км 4+070;  Горькая Балка-Отказное-примыкание к автодороге Кочубей-Зеленокумск-Минводы км 11+028. | ОГТиМХ,  ТО | |  |  | - увеличение количества светофорных объектов на автомобильных дорогах округа вне границ населенных пунктов на 2 ед. | Показатель 1.1, 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа»** | | | | | | | | | 1. | **Основное мероприятие**  Повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа (строительство пешеходной дорожки) | ОГТиМХ,  ТО | | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение протяженности пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа на 1,895 км. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.1 | Строительство пешеходной дорожки (с. Солдато-Александровское, ул. Крупской-1895 п/м). | ОГТиМХ,  ТО | | 2018 г. | 2018 г. | -увеличение протяженности пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа на 1,895км. | Показатель 1.1 Подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность**  **движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | 1.1 | Основное мероприятие  Улучшение условий движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети округа (устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров. | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, на 2,7 %. | Показатель 1.1, 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети (устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров); | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, на 3,2 %. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия:  г. Зеленокумск:  пер. Тупой – ул. Кашпарова (до ул. Заводской);  ул. Дружбы (от ул. Садовой до ул. Лесной с выходом на ул. Ессентукскую в районе магазина РАЙПО;  ул. Гражданская (от ул. Дзержинского до ул. Калинина);  с. Солдато-Александровское:  ул. Крайняя, ул. Горького, ул. 17 Партсъезда, ул. участок дороги ул. Пролетарская ул. Культурная, ул. Крупская, пер. Пугачева;  с. Нины: ул. Комсомольская,  ул. Табунина; ул. Бульварная  с. Горькая Балка: ул. Первомайская, ул. Горького,  ул. Филимонова, ул. Шоссейная, ул. Октябрьская, ул. Победы,  ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Пушкина, ул. Подгорная,  ул. Некрасова, ул. Чкалова,  ул. Чехова, ул. Толстого,  ул. Кубанская, ул. Зеленая,  ул. Новая, ул. Кочубея,  ул. Фурманова, ул. Достоевского, ул. Ломоносова;  с. Отказное: ул. Маяковского,  ул. Тихонова, ул. Крупской,  ул. Зольская, ул. Ветеринарная, ул. Лермонтова, ул. Прогонная, ул. Победы, пер. Комсомольский, ул. 30 лет Победы;  х. Восточный: ул. Школьная,  ул. Молодежная, ул.Лесная,  ул. Примерная  с. Правокумское: ул. Мира,  ул. Строителей, ул. Ленина | | ОГХ,  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, на 3,2 %. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.4 | Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров  г. Зеленокумск: ул. Энгельса (от пер. Владикавказского до пер. Партизанского) - 624 м2, (520 п/м); ул. Колхозная (от ул. Кашпарова через пер. Партизанский до №94) - 1080 м2, (900 п/м); пер. Партизанский (от ул. Пугачева до ул. Энгельса) - 282 м2, (235 п/м); ул. Кашпарова (от ул.Островского до ул. Заводской) - 991,2 м2, (826 п/м); пер. Короткий (от ул. Энгельса до ул. Крестьянской) - 576 м2, (480 п/м); ул. Пугачева нечетная сторона (от ул. 60 лет Октября до пер. Партизанский) - 1176 м2, (980 п/м); ул. Малосадовая (от ул.Почтовой до ул. Гоголя) - 564 м2, (470 п/м); ул. Подгорная - 330 м2, (275 п/м); ул. Урицкого (от ул. Дзержинского и до конца - в гору)до № 126 - 276 м2, (230 п/м);  с. Правокумское: ул. Ленина,ул. Гагарина, ул. Дружбы.- 300 п/м; В 2019 году - ул. Гагарина,  ул. Дружбы.-300 п/м;  с. Отказное: ул. Маяковского-700п/м. | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2020 г. | 2025 г. | -увеличение отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров улично-дорожной сети на 34,216 км. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.5 | Содержание улично-дорожной сети (профилирование дорог с добавлением нового материала и без добавления нового материала, содержание и ремонт ливневых канализаций, установка и обслуживание дорожных знаков, Г-образных опор, светофоров, пешеходных переходов; планировка обочин, очистка дорожного полотна от наносов грязи, нанесение линий дорожной разметки, зимнее содержание, содержание мостов, внесение изменений в ПДД). | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - снижение количества ДТП, зарегистрированных на территории округа на 2,8%;  - увеличение темпа снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа, на 3,5%. | Показатель 1.1, 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.6 | Профилирование дорог с добавлением нового материала:  г. Зеленокумск:  пер. Восточный**;**  ул. Колхозная;  ул. Кирова- нечетная сторона от ул. 60 лет Октября до  пер. Кумского);  пер. Межевой; пер. Ардинцева (от ул. Ардинцева до  ул. Автомобилистов) | | ОГХ | 2020 г. | 2025 г. | - снижение количества ДТП, зарегистрированных на территории округа на 2,8%;  - увеличение темпа снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа, на 3,5%. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | **Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения**  **по предупреждению нарушений порядка дорожного движения»** | | | | | | | | | 1.1 | **Основное мероприятие** Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | УО | 2020 г. | 2025 г. | - 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай», ежегодно; | Показатель 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Подпрограммы «Обеспече-ние безопасности дорож-ного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Став -ропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.2 | 1. Проведение районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай» | | УО | 2020 г. | 2025 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений Советского городского округа «Законы дорог уважай», ежегодно | Показатель 1.2, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.3 | 2. Приобретение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | УО | 2020 г. | 2025 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно;  Увеличение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | Показатель 1.1, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.4 | Устройство площадки для обучения детей правилам дорожного движения. | | УО | 2018 г. | 2018 г. | - увеличение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на 100%. | Показатель 1.3 Подпрограммы «Обеспе-чение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | **Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | 2.1 | **Основное мероприятие** Обеспечение доступности информации по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: подготовка и публикация материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | ОГТиМХ | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение публикаций материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | Показатель 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | |  |
|  | **Приложение № 6**  **к муниципальной программе Советского городского**  **округа Ставропольского края «Развитие дорожного**  **хозяйства и повышение безопасности дорожного**  **движения в Советском городском округе**  **Ставропольского края»** | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; автомобильные дороги округа, вне границ населенных пунктов - автомобильные дороги общего пользования местного значения округа, вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности округа; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя Программы, Подпрограммы Программы | | Ед.  изм. | Значение целевого индикатора и показателя Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Источник информации (методика расчета)\*1 | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
|  | **Раздел I.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | | % | 13,5 | 13,4 | | 13,2 | | 13,1 | | 13,0 | | 12,9 | | | 11,7 | | 11,6 | | 11,5 | | Методика расчета | |
|  | **Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.«Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах**  **вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | | км | 11,3 | | 11,2 | | 11,1 | | 11,0 | | 10,9 | | 10,8 | | | 10,7 | | 10,6 | | 10,5 | |  |
| **Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов**  **и улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | % | 0 | | 9,1 | | 18,2 | | 18,2 | | 18,2 | | 18,2 | | | 18,2 | | 18,2 | | 18,2 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| 2. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | % | 0 | | 9,1 | | 9,1 | | 18,2 | | 18,2 | | 18,2 | | | 27,3 | | 27,3 | | 27,3 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| **Раздел II.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | % | 5,6 | | 9,2 | | 8,3 | | 6,6 | | 6,2 | | 4,9 | | | 4,6 | | 5,0 | | 5,0 | | Методика расчета |
| **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | км | 4,108 | | 7,111 | | 7,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00 | | 5,2 | | Методика расчета |
| **Раздел III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 3. Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным  требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | | **%**% | 56,4 | | 56,0 | | 55,1 | | 54,4 | | 53,6 | | | 52,9 | | 53,6 | | 53,5 | | 53,4 | | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| 2. | Доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным  требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной улично-дорожной сети | | **%**% | 28,4 | | 28,7 | | 29,0 | | 31,1 | | 33,6 | | | 35,1 | | 36,6 | | 37,8 | | 39,0 | | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих**  **безопасность движения на улично-дорожной сети округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | ед. | | 0 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 10 | | 10 | | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| 2. | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | км | | 2,0 | | 3,323 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,1 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| **Раздел IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа | % | | 3,0 | | 3,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 5,0 | | 5,5 | | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | Методика расчета |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения**  **по предупреждению нарушений порядка дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» | ед. | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | Данные, предоставленные УО |
| 2. | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | ед. | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | Данные, предоставленные  УО |
| 3. | Количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Советского городского округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | ед. | | 57 | | 57 | | 57 | | 57 | | 57 | | 58 | | | 59 | | 59 | | 59 | | Данные, предоставленные УО |
| **Задача 2.«Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | шт. | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 4 | | 4 | | Издательство газеты «Панорама нашей жизни» |

**Приложение № 7 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в округе»; отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – ОГТиМХ); отдел городского хозяйства администрации округа (далее – ОГХ); территориальные органы администрации округа (далее – ТО); Территориальный орган Ставропольстат - Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстат) отдел государственной статистики в г. Новопавловске (специалисты в г. Зеленокумске)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателя подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)\*\* | Временные характеристики индикатора, показателя Программы подпрограммы Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Индикаторы достижения целей** | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| 2. | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | % | Данные, предоставленные Территориальным органом Ставропольстата Форма № 3ДГ | показатель за год |
| 3. | Доля протяженности улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| 4. | Темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| **Показатели решения задач** | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |
| 2. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | %. | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |
| 3. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | %. | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 4. | Протяженность пешеходных дорожек и тротуаров округа, которые планируется отремонтировать и вновь построить | км | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 5. | Количество пешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | % | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 6. | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | км | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 7. | Количество районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» | ед. | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 8. | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | ед. | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 9. | Количество публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | шт. | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |

**Приложение № 8 к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

**Сведения**

**о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм**

**муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – ОГТиМХ); отдел городского хозяйства администрации округа (далее – ОГХ); территориальные органы администрации округа (далее – ТО)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи Подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам  Подпрограмм Программы по годам | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 1. | Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 2. | Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского городского округа Ставропольского края» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 3. | Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения Советского городского округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 4. | Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
|  | **Всего по Программе:** | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| **Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  | Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров Советского городского округа Ставропольского края» | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. «Улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети**  **Советского городского округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения» | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| 4.2 | Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения» | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | 0,4 |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |

**Приложение № 9**

**к муниципальной программе Советского городского округа**

**Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского городского округа Ставропольского края, АСГО – администрация Советского городского округа Ставропольского края, ТО округа – территориальные органы администрации Советского городского округа Ставропольского края; УО – Управление образования администрации Советского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Уровень бюджета |  | | | | | | |
| Всего  2020-2025гг | 2020 г. | 2021 г. | 2022г  . | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Программа | Подпрограмма | Мероприятия | Направление расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Программа  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»  Всего по программе: | 04 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч. |  | 494292,24 | 130371,14 | 134694,64 | 115864,62 | 52434,42 | 30463,71 | 30463,71 |
|  |  |  |  | АСГО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 67682,27 | 9317,00 | 19869,41 | 10544,86 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 87530,47 | 13483,77 | 18892,30 | 16805,00 | 12383,00 | 12383,00 |  |
| КБ | 88246,94 | 33070,91 | 14804,94 | 17377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | ТО округа | МБ | 77151,35 | 10228,70 | 21717,22 | 9613,02 | 12270,52 | 12270,52 |  |
| КБ | 149035,70 | 64257,77 | 59397,77 | 23635,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | АСГО (УО) | МБ | 65,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорога вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | 04 | 1 | 01 | 00000 | Всего, в т. ч.: |  | 67682,27 | 9317,00 | 19869,41 | 10544,86 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 1 | 01 | 00000 | АСГО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 67682,27 | 9317,00 | 19869,41 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | 04 | 1 | 01 | 21420 | Всего  в т.ч.: |  | 67682,27 | 9317,00 | 19869,41 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 1 | 01 | 21420 | АСГО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 67682,27 | 9317,00 | 19869,41 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 04 | 2 | 01 | 00000 | Всего, в т. ч.: |  | 20313,91 | 2431,87 | 5326,99 | 7059,83 | 5495,22 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | АСГО  (г. Зеленокумск),  из них: | КБ | 5426,81 | 0,00 | 1891,00 | 3535,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4284,01 | 0,00 | 1409,01 | 2875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | МБ | 1043,96 | 0,00 | 368,96 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | ТО округа,  из них:    иные источники | КБ | 5613,97 | 2000,00 | 1253,66 | 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2499,06 | 431,87 | 773,32 | 383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1171,82 | 229,97 | 273,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  2.1. Реализация проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах.  2019г.  с. Горькая Балка (ремонт участка автодороги по ул. Филимонова)  2020г.  с. Отказное (ремонт участка автодороги по ул. Мостовая)  2021г.  с. Отказное (ремонт участка автодороги по ул. Лермонтова)  г. Зеленокумск  (ремонт автодороги пер. Крупской)  2022г.  с. Правокумское  (ремонт дороги по  ул. Ленина) | 04 | 2 | 01 | 00000 | Всего по мероприятию,  в т ч.: |  | 20313,91 | 2431,87 | 5326,99 | 7409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | АСГО  (г. Зеленокумск)  иные источники | КБ | 5426,81 | 0,00 | 1891,00 | 3535,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4284,01 | 0,00 | 1409,01 | 2875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 368,96 | 0,00 | 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  G 6420 | ТО  с. Г. Балка | КБ | 1744,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 910,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  иные источники | МБ | 555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  S 6420  G 6420 | ТО  с. Отказное | КБ | 3253,66 | 2000,00 | 1253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1205,19 | 431,87 | 773,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  иные источники | МБ | 502,97 | 229,97 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 04 | 2 | 01 | 21430  S 6420 | ТО  С. Правокумское | КБ | 615,87 | 0,00 | 0,00 | 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 383,30 | 0,00 | 0,00 | 383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | из них:  иные источники |  | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 . | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 406218,07 | 118609,28 | 109485,24 | 98246,93 | 37609,20 | 21133,71 | 21133,71 |
|  |  |  |  | АСГО  (г. Зеленокумск) | КБ | 82820,13 | 33070,91 | 12913,94 | 13841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 83246,46 | 13483,77 | 17483,29 | 13930,00 | 12383,00 | 12383,00 | 12383,00 |
| 04 | 3 | 01 | 21440 | ТО округа | МБ | 74652,29 | 9796,82 | 20943,90 | 9229,72 | 12270,52 | 12270,52 | 12270,52 |
| КБ | 143421,73 | 62257,77 | 58144,11 | 23019,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие  3.1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 384140,61 | 118609,28 | 109485,24 | 60021,56 | 24653,52 | 24653,52 | 24653,52 |
| 04 | 3 | 01 | 21440 | АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 83246,46 | 13483,77 | 17483,29 | 13930,00 | 12383,00 | 12383,00 | 12383,00 |
| КБ | 82820,13 | 33070,91 | 12913,94 | 13841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04  04 | 3  3 | 01  01 | 21440  21440 | ТО округа,  из них: | МБ | 74652,29 | 9796,83 | 20943,90 | 9229,72 | 12270,52 | 12270,52 | 12270,52 |
| КБ | 143421,73 | 62257,77 | 58144,11 | 23019,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.1. Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | Всего, в т.ч.: |  | 86441,03 | 20420,84 | 17692,27 | 9656,97 | 7473,37 | 7473,37 | 7473,37 |
| АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 33269,16 | 11764,59 | 3498,07 | 2967,10 | 728,00 | 728,00 | 728,00 |
| ТО х. Восточный | МБ | 3923,35 | 798,80 | 987,48 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| ТО с. Горькая Балка | МБ | 5054,79 | 868,61 | 597,43 | 563,15 | 566,45 | 566,45 | 566,45 |
| ТО с. Нины | МБ | 12415,52 | 2598,37 | 3728,38 | 1218,03 | 859,32 | 859,32 | 859,32 |
| ТО с. Отказное | МБ | 14505,51 | 2318,50 | 3479,32 | 2309,04 | 2346,95 | 2346,95 | 2346,95 |
| ТО  с. Правокумское | МБ | 5657,59 | 851,95 | 1151,00 | 536,10 | 909,10 | 909,10 | 909,10 |
| ТО с. Солдато-Александровское | МБ | 13064,26 | 1220,02 | 4250,59 | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |
|  | 3.1.2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения в городских округах и городских поселениях | 04 | 3 | 01 | S 7830 | Всего, в т.ч. |  | 297699,58 | 98188,43 | 91792,97 | 50364,59 | 17180,15 | 17180,15 | 17180,15 |
| АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 49977,30 | 1719,18 | 13985,22 | 10962,90 | 11655,00 | 11655,00 | 11655,00 |
| КБ | 82820,13 | 33070,91 | 12913,94 | 13841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Горькая Балка | МБ | 1483,00 | 99,80 | 1383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 7703,45 | 1896,14 | 5807,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Отказное | МБ | 6071,78 | 221,88 | 1923,35 | 395,43 | 1765,56 | 1765,56 | 1765,56 |
| КБ | 18256,32 | 4215,72 | 5295,84 | 8744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Солдато-Александровско | МБ | 3330,59 | 311,55 | 653,99 | 788,35 | 788,35 | 788,35 | 788,35 |
| КБ | 10266,59 | 5919,47 | 4347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Нины | МБ | 4901,22 | 507,34 | 1340,01 | 423,29 | 1315,29 | 1315,29 | 1315,29 |
| КБ | 100472,02 | 50226,44 | 42693,84 | 7551,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО  с. Правокумское | МБ | 2244,95 | 0,00 | 572,15 | 603,35 | 820,95 | 820,95 | 820,95 |
| КБ | 4357,97 | 0,00 | 0,00 | 4357,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО х. Восточный | МБ | 1999,73 | 0,00 | 877,00 | 329,73 | 835,00 | 835,00 | 835,00 |
| КБ | 2365,38 | 0,00 | 0,00 | 2365,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  |  | 00000 | АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21460 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСГО (УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 9. | Основное мероприятие  4.1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 04 | 4 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21450 | АСГО (УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 10 | 4.2. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | 04 | 4 | 01 | 21460 | Всего, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСГО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21460 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение № 10**

**к муниципальной программе Советского городского округа**

**Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

<<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»; ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет округа, УО – управление образования администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего  2020-2025г.г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного  движения в Советском городском округе Ставропольского края» | Всего по программе, в т.ч.: | 494292,24 | 130371,14 | 134694,64 | 115864,62 | 52434,42 | 30463,71 | 30463,71 | |
| КБ | 267822,91 | 97328,68 | 74202,71 | 74600,68 | 21690,84 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 226469,33 | 33042,46 | 60491,93 | 41263,94 | 30743,58 | 30463,71 | 30463,71 | |
| средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 67682,274 | 9317,00 | 19869,41 | 10544,86 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 67682,274 | 9317,00 | 19869,41 | 10544,86 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 67682,274 | 9317,00 | 19869,41 | 10544,86 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 67682,274 | 9317,00 | 19869,41 | 10544,86 | 9317,00 | 9317,00 | 9317,00 | |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 20313,91 | 2431,87 | 5326,99 | 7059,83 | 5495,22 | 0,00 | 0,00 | |
| КБ | 12167,46 | 2000,00 | 3144,66 | 3945,23 | 3077,57 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 8146,45 | 431,87 | 2182,33 | 3114,60 | 2417,65 | 0,00 | 0,00 | |
| средства юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Основное мероприятие  2.1. Реализация проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 20313,91 | 2431,87 | 5326,99 | 7059,83 | 5495,22 | 0,00 | 0,00 | |
| КБ | 12167,46 | 2000,00 | 3144,66 | 3945,23 | 3077,57 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 8146,45 | 431,87 | 2182,33 | 3114,60 | 2417,65 | 0,00 | 0,00 | |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 406218,07 | 118609,28 | 109485,24 | 98246,93 | 37609,20 | 21133,71 | 21133,71 | |
| КБ | 165994,30 | 42867,73 | 33857,84 | 70655,45 | 18613,28 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 240223,77 | 75741,54 | 75627,40 | 27591,48 | 18995,93 | 21133,71 | 21133,71 | |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Основное мероприятие  3.1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 406218,07 | 118609,28 | 109485,24 | 98246,93 | 37609,20 | 21133,71 | 21133,71 | |
| КБ | 165994,30 | 42867,73 | 33857,84 | 70655,45 | 18613,28 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 240223,77 | 75741,54 | 75627,40 | 27591,48 | 18995,93 | 21133,71 | 21133,71 | |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 9. | Основное мероприятие  4.1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 10. | 4.2. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | Всего по мероприятию,  в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МБ, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**Приложение № 11**

**к муниципальной программе Советского городского округа**

**Ставропольского края «Развитие дорожного**

**хозяйства и повышение безопасности дорожного движения**

**в Советском городском округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 26 «О правилах благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | | 27 апреля 2018 г. № 121 |
| 2. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2018 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 23 марта 2018 г.  № 320 |
| 3. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края по обеспечению безопасности дорожного движения» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 23 марта 2018 г.  № 313 |
| 4. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 21 сентября 2018 г.  № 1304 |
| 5. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 07 ноября 2018 г.  № 1585 |
| 6. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 07 ноября 2018 г. № 1585 «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 08 октября 2019 г.  № 1287 |
| 7. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 19 ноября 2019 г.  № 1480 |
| 8. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 320» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 12 декабря 2019 г.  № 1614 |
| 9. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2019 г. № 1480» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 02 марта 2020 г.  № 273 |
| 10. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2019 г. № 1480» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 08 апреля 2020 г.  № 411 |
| 11. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «О правилах благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | | 25 сентября 2020 г.  № 387 |
| 12. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2021 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 14 октября 2020 г.  № 1053 |
| 13. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020-2021 годы» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 03 ноября 2020 г.  № 1116 |
| 14. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020-2021 годы» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 09 декабря 2020 г.  № 1239 |
| 15. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 1873 (с изменениями)» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 18 декабря 2020 г.  № 1286 |
| 16. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2020 г. № 1115» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 28 декабря 2020 г.  № 1389 |
| 17. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | | 25 августа 2021 г.  № 479 |
| 18. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском городском округе Ставропольского края в 2022 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 03 декабря 2021 г.  № 1341 |
| 19. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском городском округе Ставропольского края в 2023 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 02 ноября 2022 г.  № 1380 |
| 20. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменения в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г. № 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа  Ставропольского края | | 23 декабря 2022 г. № 1638 |